附件1

台江区创建省会教育强区学校项目建设重点任务清单

| 序号 | 项目名称 | 完成目标 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十四中扩建 | 完成十四中教学楼新建。在现有用地内新建一栋5层教学楼,建筑面积约2300平方米(包含12间普通教室及厕所、楼梯间等)并对学校大门、操场等附属设施实施改造。 | 区教育局 | 区资规局 区建设局 区城投集团 | 2022年 |
| 2 | 排尾红星地块规划小学新建 | 完成排尾红星地块规划小学新建。规划用地面积约23106平方米（约34.66亩），规划办学规模48个班，新增学位2160个。按照该地块控规容积率1.2测算，该项目总建筑面积约39281.9平方米（其中计容面积约27728.4平方米，不计容面积约11553.5平方米）。 | 区教育局 | 区资规局 区建设局 区城投集团 | 2023年 |
| 3 | 瀛滨小学改扩建 | 完成瀛滨小学改扩建。规划用地面积约10432平方米（约15.6亩），其中新增用地面积约6830平方米（约10.2亩），规划办学规模24个班。用于整合台二小办学。容积率暂按1.2测算，总建筑面积约17734平方米（其中计容面积约12518平方米，不计容面积约5216平方米）。 | 区教育局 | 区资规局 区房管局 区建设局 区城投集团 | 2025年 |
| 4 | 国货路小学改扩建 | 启动国货路小学改扩建。规划用地面积约11669平方米（约17.5亩），其中新增用地面积约6288平方米（约9.4亩），规划办学规模24个班。容积率暂按1.2测算，总建筑面积约19838平方米（其中计容面积约14003平方米，不计容面积约5835平方米）。 | 区教育局 | 区资规局 区房管局 区建设局 区城投集团 | 2023年 |
| 5 | 台四小改扩建 | 启动台四小改扩建。规划用地面积约20073平方米（约30.1亩），其中新增用地面积约11026平方米（约16.5亩），规划办学规模为36个班，可容纳学生共1620人。容积率暂按1.2测算，该项目总建筑面积约34125平方米（其中计容面积约24088平方米，不计容面积约10037平方米）。 | 区教育局 | 区资规局 区建设局 区城投集团 | 2024年 |
| 6 | 新增坊巷幼儿园 | 收回融信青年城配套幼儿园并完成装修改造。由融信集团规划配套新建，位于三通路以西，建筑面积约3266平方米，规划办园规模12个班，容纳幼儿360人。 | 区教育局 | 区资规局 区建设局 | 2022年 |
| 7 | 新增排尾红星地块一幼儿园 | 收回排尾红星地块一配套幼儿园并完成装修改造。由万科集团规划配套新建，位于排尾路以北，建筑面积约3200平方米，规划办园规模12个班，容纳幼儿360人。 | 区教育局 | 区资规局 区建设局 | 2022年 |
| 8 | 新增排尾红星地块二幼儿园 | 收回排尾红星地块二配套幼儿园并完成装修改造。由阳光城集团规划配套新建，位于排尾路以北，建筑面积约3200平方米，规划办园规模12个班，容纳幼儿360人。 | 区教育局 | 区资规局 区建设局 | 2023年 |
| 9 | 新增同晖地块幼儿园 | 收回同晖地块配套幼儿园并完成装修改造。由世茂集团规划配套新建，位于五一中路西侧，建筑面积约5300平方米，规划办园规模15个班，容纳幼儿450人。 | 区教育局 | 区资规局 区建设局 | 2024年 |